Informaticien/-ne CFC Travail pratique individuel 2024 (TPI).

Candidat No

Modèle de rapport v1.4

Nom du candidat : Luka Pellegrinelli

Candidat n° : 155072 — Session 2026

« Titre »

### Sommaire

1	Résumé du rapport	3

2	Préambule	4

2.1	Introduction	4

2.2	Organisation	4

2.3	Environnement de travail	4

2.4	Déroulement du projet	5

2.5	Déclarations	5

3	Cahier des charges	7

4	Analyse	9

4.1	État initial	9

4.2	État désiré	9

4.3	Public cible	9

4.4	Besoins	9

4.5	Fonctionnement	12

4.6	Ébauches conceptuelles	14

4.7	Sécurité et risques	14

4.8	Technologies utilisées	15

5	Conception	16

5.1	Schéma d'architecture	16

5.2	Diagrammes de séquences	16

5.3	Base de données	17

5.4	Stratégie de tests	18

6	Réalisation	20

6.1	Structure du projet	20

6.2	Linter et code formatter	20

6.3	Layout et design	20

6.4	Gestion des stagiaires	21

6.5	Gestion des ateliers	21

6.6	Gestion des catégories	21

6.7	Génération du certificat	22

6.8	Validation des données	22

6.9	Base de données	23

6.10	Traitement des erreurs	23

7	Tests de fonctionnement	24

8	Problèmes rencontrés	26

9	Amélioration et évolution	28

10	Conclusion	29

11	Remerciements	30

12	Déclaration de non-plagiat	31

13	Sources et références	32

14	Glossaire	33

15	Annexes	35

16	Table des illustrations	36

# Résumé du rapport

Situation de départ :

Le Centre d'Apprentissage TIC (CA TIC) de la HEIA-FR organise tout au long de l'année des stages de découverte du métier d'informaticien-ne CFC à destination des élèves du cycle d'orientation. Ces stages durent un à deux jours et permettent aux jeunes de réaliser plusieurs ateliers pratiques (programmation, montage PC, installation OS, impression 3D, etc.). Jusqu'à présent, le suivi administratif de ces sessions reposait sur des notes Microsoft OneNote saisies manuellement, sans structure relationnelle ni génération automatique des certificats de stage.

Mise en œuvre :

Le projet « WorkXP Admin » a été conçu pour répondre à ces problématiques. Une application web a été développée en utilisant Vue.js 3, Express.js et MariaDB, selon une architecture trois tiers conteneurisée via Docker Compose.

Elle se compose de cinq modules fonctionnels :

-	Gestion des stagiaires, avec calcul automatique du statut À venir / En cours / Terminé.

-	Catalogue des ateliers, avec description, document annexe et catégories multiples.

-	Gestion des catégories pour la classification des ateliers.

-	Association ateliers ↔ stages depuis la fiche d'un stagiaire.

-	Génération du certificat PDF à partir d'un template DOCX personnalisable via la page Paramètres.

Des règles de validation strictes ont été mises en place côté serveur (champs obligatoires, formats, longueurs, contraintes métier). Les contraintes d'intégrité sont protégées à deux niveaux : règle applicative dans le service et contrainte FK RESTRICT en base de données. Chaque module a été testé indépendamment au fur et à mesure du développement.

Résultats :

Toutes les fonctionnalités ont été implémentées et validées. L'application permet à l'équipe CA TIC de gérer l'ensemble du cycle de vie d'un stage depuis une seule interface :

-	La création, la modification et la suppression des stagiaires sont fluides.

-	Le statut de chaque stage est calculé automatiquement à partir des dates.

-	Les certificats sont générés en quelques secondes au format PDF.

-	Les ateliers liés à un stage actif ne peuvent pas être supprimés.

La qualité du code est garantie par 25 scénarios Playwright (tests E2E sur navigateur réel) et une collection Postman complète exécutable via Newman. Le projet est livré avec un baseline de données reproductible (15 ateliers, 6 catégories, 26 stagiaires) versionné dans Git, ce qui permet de reproduire à tout moment l'état présenté lors de la passation.

# Préambule

## Introduction

Le projet WorkXP Admin est un travail de CFC réalisé dans le cadre de la formation d'informaticien d'entreprise à la Haute école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg (HEIA-FR). Il vise à développer une application web pour la gestion des stages de découverte de l'informatique organisés par le Centre d'Apprentissage TIC (CA TIC) de la HEIA-FR. Ce document propose un suivi détaillé de l'avancement du projet.

## Organisation

Candidat : Luka Pellegrinelli, HEIA-FR

Chef de projet : Joël Dacomo, HEIA-FR

Expert principal : à compléter par le candidat

Expert secondaire : à compléter par le candidat

## Environnement de travail

Durant l'ensemble du travail, le matériel, les logiciels et les accès suivants sont utilisés.

#### Matériel

La machine suivante est à disposition :

-	MacBook Pro 16-inch, macOS Sequoia 15.x

#### Logiciels et systèmes

Les logiciels et outils suivants sont utilisés :

-	Visual Studio Code (extensions Vue Volar, Tailwind CSS IntelliSense, Biome)

-	Docker Desktop

-	Node.js v22 LTS + npm 10

-	Git

-	Postman + Newman

-	Pencil (mockups)

-	Draw.io et PlantUML (diagrammes)

-	Suite Microsoft Office M365

-	Claude Code (assistance à la rédaction)

#### Accès

Les accès suivants sont accordés :

-	Réseau de la HEIA-FR

-	GitLab de la HEIA-FR (dépôt privé du projet)

## Déroulement du projet

#### Méthode de travail

Pour ce projet, une version adaptée de la méthode waterfall (méthode en cascade) a été choisie. Cette approche progresse de manière linéaire en suivant les étapes d'analyse, de conception, de réalisation, puis de tests.

L'adaptation principale consiste à effectuer des tests à la fin de chaque fonctionnalité développée, plutôt qu'une phase unique de tests en fin de projet. Cette organisation permet de garantir que chaque composant est pleinement opérationnel avant de passer au suivant, améliorant ainsi la qualité et la stabilité du système tout au long du cycle de développement.

#### Sauvegarde des données

Les documents produits au cours du projet sont enregistrés quotidiennement sur le GitLab de la HEIA-FR, lequel est sauvegardé conformément à la politique de sauvegarde du service informatique de la HES-SO//Fribourg.

Source : https://sinfo.hefr.ch/fr/catalogue-de-services/securite-et-protection-des-donnees/sauvegarde-des-donnees/

De plus, un système de contrôle de version (VCS), ici Git, est utilisé tout au long du projet pour assurer le suivi des différentes versions et l'évolution du code.

#### Journal de bord

Un journal de bord détaillé est maintenu afin de suivre jour après jour l'avancement du projet, les difficultés rencontrées et les résultats obtenus. Couvrant l'intégralité de la durée du TPI, il consigne quotidiennement les tâches réalisées, les objectifs atteints, les obstacles identifiés ainsi que les pistes et solutions explorées. Le journal de bord complet figure en annexe de ce rapport.

#### Planification

Le projet est planifié à l'aide d'un diagramme de Gantt. Deux versions sont élaborées : la planification de référence et la planification en cours, afin d'illustrer l'évolution du projet. Le diagramme de planification est présenté en annexe.

Figure 1 : Planification — Du 7 mai au 15 mai

Figure 2 : Planification — Du 16 mai au 23 mai

#### Glossaire

Un lexique figure en annexe de ce rapport ; il fournit les définitions des termes techniques et des acronymes employés. Les mots décrits dans le glossaire sont soulignés et en italique lorsqu'ils apparaissent pour la première fois dans ce rapport.

## Déclarations

#### Connaissances préalables

Le candidat possède les compétences techniques suivantes :

-	Node.js

-	Vue.js

-	Express.js

-	REST / RESTful

-	MariaDB / SQL

-	Git

-	Docker

#### Travaux préparatoires

Les mockups de l'application ont été réalisés avant le démarrage du TPI à l'aide de l'outil Pencil (fichier WorkXPAdmin.pen). Ce fichier a servi de référence visuelle tout au long du développement et a été validé avec le chef de projet en début de phase d'analyse.

#### Utilisation des modèles d'entreprise

Les modèles d'entreprise suivants sont utilisés :

-	Documentation technique et journal de bord (modèle GED du CA TIC)

-	Conventions de codage et de VCS : https://api-ti.pages.forge.hefr.ch

#### Intelligence artificielle

Des outils d'intelligence artificielle (Claude Code) ont été utilisés pour améliorer la qualité rédactionnelle de ce rapport et accélérer certaines tâches répétitives de développement. Ils ont notamment servi à la correction orthographique, à la reformulation grammaticale, à la suggestion de refactoring de petits composants et à la génération de scaffolds de tests. Il ne s'agit en aucun cas d'un remplacement des compétences du candidat, mais d'un outil d'assistance visant à renforcer la qualité de la documentation et du code.

# Cahier des charges

Ce chapitre décrit la consigne du travail telle qu'elle a été communiquée au début du projet dans le cahier des charges.

#### Donnée du problème

« Le Centre d'Apprentissage TIC (CA TIC) de la HEIA-FR organise régulièrement des stages de découverte du métier d'informaticien-ne CFC. Ces stages, d'une durée de 1 à 2 jours en général, sont destinés aux jeunes du cycle d'orientation. Durant ces stages, les participants réalisent divers ateliers afin de découvrir les multiples aspects de ce métier.

Actuellement, la liste des stagiaires ainsi que les travaux qu'ils ont réalisés sont notés dans un document OneNote. L'inscription à ces stages se fait par email, par téléphone ou directement via la plateforme FriStages (hors périmètre du projet).

Le but est de développer une application web permettant de répertorier de manière centralisée les données de ces stages. Le système doit analyser les besoins et en tenir compte afin de rendre le produit évolutif. L'application se limitera dans cette première phase à gérer une liste de stagiaires, une liste d'ateliers et l'établissement des certificats de stage. »

#### Description et objectifs du projet

« L'application web d'administration des stages découverte de l'informatique au CA TIC devra offrir les fonctionnalités suivantes :

Gestion des stagiaires : interfaces permettant d'ajouter un stagiaire avec ses données personnelles ainsi que les dates du stage. Un même stagiaire peut réaliser plusieurs stages à différentes périodes. Modification de l'ensemble des informations. Suppression d'un stagiaire. Liste permettant d'identifier clairement les stages terminés, en cours et à venir.

Gestion des ateliers : interfaces permettant d'ajouter un atelier composé d'un nom, d'une description, d'une ou plusieurs catégories et facultativement d'un document PDF. Modification et suppression des ateliers (seuls les ateliers sans stagiaires peuvent être supprimés).

Gestion des catégories : interfaces permettant d'ajouter, de modifier et de supprimer des catégories. Seules les catégories sans ateliers peuvent être supprimées.

Génération du certificat : fonctionnalité permettant de générer et d'imprimer le certificat de stage. Le candidat fait une proposition de format et de contenu selon son analyse des besoins.

Association ateliers ↔ stages : il doit être facile et pratique de définir et visualiser quels ateliers ont été réalisés par chaque stagiaire.

Les données seront stockées dans une base de données MariaDB. Un concept de tests automatisés du backend devra être mis en place afin de garantir la non-régression de l'application. Les technologies imposées sont VueJS, ExpressJS et MariaDB. »

#### Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles avec leur priorité et leur durée estimée sont les suivantes :

| Exigence | Priorité | Durée estimée |
| --- | --- | --- |
| Gestion des stagiaires (CRUD + statut) | Haute | 2 jours |
| Gestion des ateliers (CRUD + document) | Haute | 2 jours |
| Association ateliers ↔ stages | Haute | 1.5 jour |
| Automatisation des tests | Moyenne | 1.5 jour |
| Gestion des catégories (CRUD) | Moyenne | 1 jour |
| Génération du certificat PDF | Basse | 1 jour |
| Gestion de projet | Haute | 1 jour |

#### Délais

Le projet, y compris la remise du rapport et du code aux experts, se termine le 2 juin 2026 à 17h00. La présentation orale est fixée au plus tard le 17 juin 2026 à 12h00.

# Analyse

## État initial

Le CA TIC fait face à des limitations dans la gestion administrative des stages de découverte. Actuellement, le suivi se fait via un document Microsoft OneNote partagé : pour chaque session, les formateurs y consignent manuellement le nom des stagiaires et la liste des ateliers réalisés.

Ce système manuel présente plusieurs problèmes : aucune centralisation structurée des données, pas de vue d'ensemble sur l'historique d'un participant, identification du statut des stages laborieuse, génération du certificat de stage entièrement manuelle dans Word, et risque d'erreurs humaines lors de la saisie. De plus, il n'existe aucun garde-fou contre les modifications accidentelles.

## État désiré

Pour répondre à ces problèmes, le CA TIC souhaite disposer d'une application web qui automatisera et centralisera la gestion des stages. Ce système devra améliorer significativement l'efficacité du suivi administratif et de la délivrance des certificats.

Une interface web permettra à l'équipe CA TIC d'enregistrer les stagiaires et d'associer leurs ateliers depuis une page unique. Un statut visuel (À venir, En cours, Terminé) sera calculé automatiquement à partir des dates. Les ateliers seront classifiés par catégories et pourront être enrichis d'un document annexe. Les certificats seront générés au format PDF à partir d'un template DOCX personnalisable directement par l'administrateur, sans intervention du développeur.

Figure 3 : Principe de fonctionnement

Explications : L'administrateur CA TIC accède à l'interface Vue.js depuis son navigateur. Toutes les actions transitent par l'API REST Express.js, qui valide les données puis les enregistre dans la base MariaDB. Les fichiers (documents d'ateliers et template du certificat) sont stockés sur le filesystem dans le volume Docker monté sur le conteneur backend.

## Public cible

L'application est destinée à l'équipe du Centre d'Apprentissage TIC (CA TIC) de la HEIA-FR. Il s'agit d'une interface d'administration interne, sans accès public. Les utilisateurs sont les formateurs professionnels et les responsables administratifs du CA TIC. L'application doit être suffisamment intuitive pour être utilisée sans formation préalable ni documentation spécifique.

## Besoins

### Cas d'utilisation

Un diagramme de cas d'utilisation permet de représenter le comportement fonctionnel d'un système logiciel. Le diagramme de cas d'utilisation de l'application figure ci-dessous.

Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation

Explications : L'administrateur CA TIC est le seul acteur du système. Il dispose d'un accès complet à toutes les fonctionnalités : gestion des stagiaires, gestion des ateliers, gestion des catégories, association ateliers ↔ stages et génération du certificat. La base de données est un acteur secondaire qui répond aux requêtes du backend.

### Description

Les besoins de l'administrateur proviennent du cahier des charges. Pour chaque action, un tableau Quoi / Pourquoi / Comment / Contrainte / Remarque détaille la spécification fonctionnelle.

| Ajouter un stagiaire |  |
| --- | --- |
| Quoi | Créer une fiche de stage avec les informations personnelles (prénom, nom, email) et les dates du stage. |
| Pourquoi | Enregistrer un nouveau stage dans le système. |
| Comment | Formulaire modal accessible depuis la page des stages. |
| Contrainte | La date de fin doit être postérieure ou égale à la date de début ; prénom, nom et email obligatoires. |
| Remarque | Une même personne peut effectuer plusieurs stages à des périodes distinctes. |
| Modifier un stagiaire |  |
| Quoi | Mettre à jour les informations d'un stage existant. |
| Pourquoi | Corriger une erreur ou mettre à jour les données d'un stagiaire. |
| Comment | Bouton d'édition sur la carte du stage qui ouvre le même formulaire modal pré-rempli. |
| Contrainte | Les mêmes règles de validation que pour la création s'appliquent. |
| Supprimer un stagiaire |  |
| Quoi | Supprimer définitivement un stage et ses associations avec les ateliers. |
| Pourquoi | Retirer un stage obsolète ou erroné. |
| Comment | Bouton de suppression avec dialog de confirmation. |
| Remarque | La suppression d'un stage supprime en cascade ses associations dans la table internship_activity. |
| Consulter la liste des stages |  |
| Quoi | Afficher la liste de tous les stages sous forme de cartes avec statut visuel. |
| Pourquoi | Permettre à l'administrateur d'avoir une vue d'ensemble des stages. |
| Comment | Page principale /internships avec cartes desktop et mobile. |
| Remarque | Le statut (À venir / En cours / Terminé) est calculé côté frontend à partir des dates. |
| Ajouter un atelier |  |
| Quoi | Créer un atelier avec un titre, une description optionnelle et des catégories. |
| Pourquoi | Enrichir le catalogue des ateliers disponibles. |
| Comment | Formulaire modal accessible depuis la page des ateliers. |
| Contrainte | Le titre est obligatoire (3 à 255 caractères). |
| Modifier un atelier |  |
| Quoi | Mettre à jour le titre, la description, les catégories ou le document d'un atelier. |
| Pourquoi | Maintenir le catalogue à jour. |
| Comment | Carte dépliable : édition inline des catégories, zone document toujours visible une fois la carte dépliée. |
| Supprimer un atelier |  |
| Quoi | Supprimer un atelier du catalogue (soft delete : visible = 0). |
| Pourquoi | Retirer un atelier obsolète. |
| Comment | Bouton de suppression sur la carte. |
| Contrainte | Impossible si l'atelier est lié à au moins un stage (HTTP 409 retourné). |
| Remarque | La suppression est un soft delete pour préserver l'intégrité référentielle. |
| Uploader un document sur un atelier |  |
| Quoi | Attacher un fichier de documentation à un atelier. |
| Pourquoi | Fournir aux stagiaires la documentation associée à l'atelier. |
| Comment | Zone drag & drop dans la section Documentation de la carte dépliée. |
| Contrainte | Formats acceptés : PDF, DOCX, ODT, PPTX, TXT, XLSX, ODS. Taille maximale : 10 Mo. |
| Ajouter / modifier / supprimer une catégorie |  |
| Quoi | CRUD complet sur les catégories qui classifient les ateliers. |
| Pourquoi | Organiser le catalogue par domaine (Développement, Système, Réseau, etc.). |
| Comment | Page /categories avec formulaire modal. |
| Contrainte | Suppression impossible si la catégorie est liée à au moins un atelier (HAS_LINKED_ACTIVITIES → HTTP 409). |
| Associer des ateliers à un stage |  |
| Quoi | Lier un ou plusieurs ateliers à un stage spécifique. |
| Pourquoi | Enregistrer les ateliers réalisés par un stagiaire durant son stage. |
| Comment | Popover « Ajouter une activité » accessible depuis la carte dépliée du stage. |
| Générer le certificat PDF d'un stage |  |
| Quoi | Produire un certificat PDF personnalisé pour un stage. |
| Pourquoi | Attester officiellement les ateliers réalisés durant le stage. |
| Comment | Bouton « Aperçu du certificat » sur la carte du stage qui ouvre la page de prévisualisation. |
| Contrainte | Requiert qu'un template DOCX soit uploadé dans la page Paramètres. |

#### Synthèse

Tous les besoins sont accessibles à l'unique acteur du système, l'administrateur CA TIC.

| Besoin | Administrateur CA TIC |
| --- | --- |
| Gérer les stagiaires (CRUD) | X |
| Consulter les statuts de stage | X |
| Gérer les ateliers (CRUD + document) | X |
| Gérer les catégories (CRUD) | X |
| Associer ateliers ↔ stages | X |
| Générer le certificat PDF | X |
| Configurer le template du certificat | X |

## Fonctionnement

Ce chapitre fournit des informations supplémentaires sur les choix techniques retenus pour les besoins exprimés.

### Architecture de l'application

Plusieurs architectures sont envisageables pour structurer une application web. Les variantes étudiées sont les suivantes.

| Variante | Description |
| --- | --- |
| Monolithique (Nuxt SSR) | Frontend et backend dans un seul projet Node.js avec rendu serveur. Avantages : un seul processus à déployer, simplicité opérationnelle. Inconvénients : couplage fort, technologies imposées (Vue + Express) mal adaptées à ce mode, évolutions futures plus délicates. |
| Architecture 3-tiers séparée | Frontend SPA Vue.js, API REST Express.js et MariaDB dans des conteneurs Docker indépendants. Avantages : séparation claire des responsabilités, déploiement indépendant, cohérence parfaite avec les technologies imposées. Inconvénient : configuration légèrement plus complexe (3 conteneurs à orchestrer). |

#### Choix de variante

L'architecture 3-tiers séparée est retenue. Elle correspond exactement aux technologies imposées par le cahier des charges (Vue.js, Express.js, MariaDB) et offre une séparation claire des responsabilités qui facilite la maintenance et les évolutions futures (ajout d'un client mobile, intégration FriStages).

### Stockage des documents d'ateliers

Chaque atelier peut être enrichi d'un document annexe (PDF, DOCX, etc.). Deux variantes ont été étudiées.

| Variante | Description |
| --- | --- |
| BLOB en base de données | Le fichier est encodé et stocké directement dans MariaDB. Avantages : pas de gestion filesystem séparée. Inconvénients : performances dégradées, taille de la DB importante, MariaDB peu adapté aux blobs. |
| Filesystem + référence en DB | Le fichier est stocké sur le serveur, son chemin est enregistré en DB. Avantages : performances optimales, gestion Docker volume simple, standard industriel. Inconvénient : gestion de la cohérence fichier / DB. |

#### Choix de variante

Le stockage sur filesystem avec référence en base est retenu. Les fichiers sont nommés <uuid>-<nom-sanitisé>.<ext> pour éviter les collisions et empêcher les attaques de path traversal. Le dossier backend/uploads/ est bind-monté depuis le repo : le template du certificat est versionné avec le code, les documents utilisateurs sont gitignored.

### Format du certificat de stage

Le cahier des charges demande au candidat de proposer un format pour le certificat. Deux variantes ont été étudiées.

| Variante | Description |
| --- | --- |
| HTML → PDF (Puppeteer) | Génération d'une page HTML puis conversion en PDF via un navigateur headless. Avantages : contrôle précis de la mise en page. Inconvénients : dépendance Chromium (~300 Mo dans l'image Docker), template modifiable uniquement par le développeur. |
| DOCX → PDF (carbone.js) | Template Word avec balises {d.variable}, injection des données par carbone.js, conversion PDF via LibreOffice. Avantages : template modifiable par l'admin dans Word sans toucher au code, standard documentaire. Inconvénient : LibreOffice requis dans le conteneur (~300 Mo). |

#### Choix de variante

La solution carbone.js est retenue. Elle permet à l'administrateur du CA TIC de personnaliser le certificat (logo, textes, mise en page) directement dans Microsoft Word, sans intervention du développeur. Un template de démonstration est livré avec le projet.

## Ébauches conceptuelles

Les premières ébauches ont été réalisées dans Pencil avant le démarrage du TPI (fichier WorkXPAdmin.pen). Elles couvrent les cinq pages principales et ont été validées avec le chef de projet.

Figure 5 : Ébauche — Liste des stages

Figure 6 : Ébauche — Liste des ateliers (carte compacte)

Figure 7 : Ébauche — Liste des ateliers (carte dépliée)

Figure 8 : Ébauche — Liste des catégories

Figure 9 : Ébauche — Page paramètres

## Sécurité et risques

Plusieurs menaces ont été identifiées et associées à des mesures concrètes.

### Risques projet

Six risques projet ont été anticipés :

-	R1 — Dérapage du planning. Probabilité moyenne, impact élevé. Mesure : découpage en phases courtes avec tests à la fin de chaque module ; re-planification hebdomadaire du Gantt si écart > 1 jour.

-	R2 — Perte de code. Probabilité faible, impact très élevé. Mesure : versionnement Git avec push quotidien sur GitLab HEIA-FR.

-	R3 — Mauvaise interprétation des besoins. Probabilité moyenne, impact élevé. Mesure : validation des mockups avec le chef de projet en début de TPI, revue intermédiaire à mi-parcours.

-	R4 — Échec de la génération PDF (carbone.js + LibreOffice). Probabilité moyenne, impact moyen. Mesure : preuve de concept dès le début du projet pour vérifier l'intégration LibreOffice / carbone.

-	R5 — Régression non détectée. Probabilité moyenne, impact moyen. Mesure : suite Playwright et collection Postman exécutées avant chaque commit important.

-	R6 — Non-respect des contraintes métier (suppression illicite). Probabilité moyenne, impact élevé. Mesure : double protection — niveau service (erreurs nommées + HTTP 409) et niveau base (FK RESTRICT comme filet de sécurité).

### Sécurité et protection des données

L'application stocke des données personnelles de stagiaires (prénom, nom, email) qui sont des mineurs. Ces données entrent dans le périmètre de la LPD suisse : le traitement nécessite une finalité légitime (suivi pédagogique du stage) et une durée de conservation limitée. Les principales menaces et mesures sont :

-	Accès non autorisé : déploiement sur le réseau interne HEIA-FR uniquement. À moyen terme, intégration de la CA TIC Authentication Gateway (Microsoft MFA).

-	Injections SQL : utilisation systématique de requêtes paramétrées via le driver mariadb-node.

-	Path traversal lors de l'upload : multer renomme chaque fichier en <uuid>-<nom-sanitisé>.<ext> ; validation stricte du type MIME ; limite de taille (10 Mo).

-	XSS : Vue.js échappe automatiquement le rendu des variables, aucune utilisation de v-html sur des données utilisateur.

-	Perte de données : volumes Docker pour MariaDB et bind mount pour les uploads, sauvegarde hebdomadaire automatique via le service Docker backup, baseline.sql versionné dans Git.

-	Exposition de secrets : .env exclu de Git avec .env.example versionné en modèle.

## Technologies utilisées

Le tableau ci-dessous recense les technologies du projet avec la justification de leur pertinence.

| Technologie | Rôle | Justification |
| --- | --- | --- |
| Vue.js 3 (Composition API) | Frontend SPA | Imposé par le cahier des charges, réactivité fine, Composition API modulaire. |
| Vite | Bundler / serveur de dev | Démarrage instantané, Hot Module Replacement ultra-rapide. |
| Express.js | Framework API REST | Imposé par le cahier des charges, minimaliste et flexible, structure MVC simple. |
| MariaDB 10 | Base de données | Imposé par le cahier des charges, contraintes FK natives (RESTRICT/CASCADE). |
| Docker + Docker Compose | Conteneurisation | Environnement reproductible, isolation des services, volumes persistants. |
| Tailwind CSS | Framework CSS | Cohérence visuelle sans CSS custom à maintenir. |
| Biome | Linter + formatter | Outil tout-en-un remplaçant ESLint + Prettier, ultra-rapide. |
| Playwright | Tests E2E | Simulation d'un vrai navigateur Chromium, scénarios utilisateurs complets. |
| Postman / Newman | Tests fonctionnels API | Validation du contrat REST, exécution en CLI via Newman. |
| carbone.js | Templating et génération PDF | Injection de données dans un template DOCX, conversion en PDF via LibreOffice. |
| multer | Upload de fichiers | Middleware Express standard pour multipart/form-data. |
| winston | Logger backend | Logs structurés JSON avec transports fichier et console. |
| Lucide Vue | Icônes | SVG légers et cohérents avec le design. |
| date-fns | Manipulation de dates | Bibliothèque modulaire avec locale/fr pour le formatage en français. |

# Conception

## Schéma d'architecture

L'application suit une architecture trois tiers conteneurisée via Docker Compose. Quatre services tournent dans des conteneurs distincts mais reliés par un réseau Docker app-network.

Figure 10 : Schéma d'architecture 3-tiers

Description des composants :

-	Frontend (Vue.js 3 + Vite, port 8081) : interface SPA, rendu côté client, appels API via Axios.

-	Backend (Node.js + Express.js, port 3000) : API REST stateless, logique métier, accès DB et filesystem.

-	Base de données (MariaDB 10, port 3306) : stockage relationnel des entités et associations.

-	Backup (Alpine + mariadb-client + crond) : exécution hebdomadaire de mariadb-dump.

Le navigateur charge l'application Vue.js servie par Nginx ; toutes les requêtes /api/* sont proxifiées vers le backend via le réseau Docker interne. Le backend communique avec MariaDB via le hostname database résolu par le DNS interne de Docker. Aucun service ne nécessite Internet au runtime.

## Diagrammes de séquences

Les diagrammes de séquences illustrent les flux d'interactions entre les composants pour les opérations principales.

#### Création d'un stagiaire

Acteurs : Administrateur, Vue.js, Express API, MariaDB.

-	L'administrateur remplit le formulaire et clique « Enregistrer ».

-	Vue.js → POST /api/internships avec les données du formulaire.

-	Express valide les données (dates cohérentes, champs obligatoires).

-	Express → MariaDB : INSERT INTO person puis INSERT INTO internship.

-	MariaDB → Express : insertId.

-	Express → Vue.js : 201 Created avec l'objet créé.

-	Vue.js recharge la liste et ferme le formulaire.

Figure 11 : Diagramme de séquence — Création d'un stagiaire

#### Upload d'un document sur un atelier

-	L'administrateur glisse un fichier dans la zone d'upload.

-	Vue.js → POST /api/activities/:id/document (multipart/form-data).

-	multer valide le type MIME et la taille (max 10 Mo).

-	multer stocke le fichier dans /app/uploads/activities/<uuid>-<nom>.<ext>.

-	Express → MariaDB : UPDATE activity SET document_url.

-	Express → Vue.js : 200 OK avec l'URL du document.

-	Vue.js met à jour la zone document de la carte.

Figure 12 : Diagramme de séquence — Upload d'un document

#### Génération du certificat PDF

-	L'administrateur clique « Aperçu du certificat » sur une carte de stage.

-	Vue.js navigue vers /certificate/:id.

-	CertificateView.vue → GET /api/internships/:id/certificate.

-	Express récupère les données du stage et les ateliers associés depuis MariaDB.

-	Express lit le template /app/uploads/certificate/template.docx.

-	carbone.js injecte les données dans le template DOCX.

-	LibreOffice convertit le DOCX en PDF.

-	Express → Vue.js : stream binaire PDF.

-	Vue.js crée un Blob URL et l'affiche dans un <iframe>.

Figure 13 : Diagramme de séquence — Génération du certificat PDF

## Base de données

La base de données relationnelle MariaDB contient six tables liées par des contraintes d'intégrité référentielle.

Figure 14 : Modèle relationnel de la base de données

#### Table person

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant unique |
| first_name | VARCHAR(80) | NOT NULL | Prénom |
| last_name | VARCHAR(80) | NOT NULL | Nom |
| email | VARCHAR(254) | NOT NULL | Email de contact |

#### Table internship

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant unique |
| person_id | INT | FK → person ON DELETE CASCADE | Référence à la personne |
| start_date | DATE | NOT NULL | Date de début |
| end_date | DATE | NOT NULL, CHECK ≥ start_date | Date de fin |

#### Table activity

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant unique |
| title | VARCHAR(255) | NOT NULL | Titre de l'atelier |
| description | TEXT | NULL | Description détaillée |
| document_url | VARCHAR(500) | NULL | Chemin vers le document annexe |
| visible | BOOLEAN | DEFAULT TRUE | Soft delete : false = supprimé |

#### Table category

| Colonne | Type | Contrainte | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | INT | PK, AUTO_INCREMENT | Identifiant unique |
| name | VARCHAR(100) | NOT NULL | Nom de la catégorie |
| description | TEXT | NULL | Description optionnelle |

#### Tables de jonction

Deux tables de jonction matérialisent les relations N:M entre les entités principales.

| Table | Colonne | Contrainte FK |
| --- | --- | --- |
| internship_activity | internship_id | FK → internship ON DELETE CASCADE |
| internship_activity | activity_id | FK → activity ON DELETE RESTRICT |
| activity_category | activity_id | FK → activity ON DELETE CASCADE |
| activity_category | category_id | FK → category ON DELETE RESTRICT |

La contrainte RESTRICT sur activity_id et category_id empêche la suppression d'un atelier lié à un stage ou d'une catégorie liée à des ateliers. Cette règle est également appliquée au niveau applicatif via les services backend, qui lèvent HAS_LINKED_INTERNSHIPS ou HAS_LINKED_ACTIVITIES (HTTP 409) avant tout appel à la couche modèle.

La suppression d'un atelier est implémentée comme un soft delete (UPDATE activity SET visible = 0) plutôt qu'un DELETE physique. Cela évite de déclencher la contrainte ON DELETE RESTRICT de internship_activity tout en préservant les associations historiques.

## Stratégie de tests

Deux types de tests automatisés sont mis en place pour garantir la non-régression. Avant chaque exécution, la base est restaurée à un état connu via tests/setup/restore_db.sql et un sanity check vérifie l'intégrité du seed.

### Tests E2E — Playwright

Playwright pilote un vrai navigateur Chromium et exécute des scénarios utilisateurs complets. Le test simule les actions d'un humain : clics, saisies au clavier, navigation. La base de données est réinitialisée avant chaque exécution via tests/setup/restore_db.sql qui charge un seed reproductible (15 ateliers dont 13 visibles, 6 catégories, 26 stagiaires répartis sur avril/mai/juin 2026).

Les scénarios couvrent : navigation entre pages, CRUD stagiaire, validation des dates, badges de statut, recherche par nom, comportement en cas d'erreur réseau, tri et groupement par mois, état du formulaire (reset / pré-remplissage), navigation clavier, sécurité XSS dans les champs texte, valeurs limites (255 caractères), CRUD atelier, contrainte de suppression, association ateliers ↔ stages, CRUD catégorie + Cannot Delete Modal, navigation vers le certificat.

### Tests fonctionnels API — Postman / Newman

La collection Postman valide le contrat d'interface de l'API REST. Chaque requête possède des assertions Postman qui vérifient le code HTTP, la structure JSON et les invariants attendus. La collection est exécutable en ligne de commande via Newman (npm run test:api), ce qui permet de l'intégrer à un pipeline CI.

La couverture inclut : CRUD complet sur les trois ressources principales, contraintes métier (HTTP 409 pour suppression bloquée, 422 pour validation), endpoints de document (upload/download/delete), et endpoint de génération du certificat.

### Sanity check d'intégrité de la base

Avant chaque suite de tests, un sanity check Playwright et un sanity check Postman vérifient que la restauration s'est correctement déroulée. Les deux suites valident les mêmes invariants : 26 stagiaires au total dans internship, 13 activités visibles renvoyées par GET /api/activities, 6 catégories par défaut. Un spot-check confirme que le stagiaire ID 60 est bien Joël Dacobeau et que le stagiaire ID 1 (Lucas Martin) a les activités 1 et 2 liées dans internship_activity. Si l'un de ces invariants n'est pas respecté, la suite s'arrête immédiatement — inutile de lancer les vrais tests sur des données partielles.

Les tests unitaires white-box du code interne n'ont pas été retenus : la logique métier est concentrée dans des services dont le comportement observable est déjà testé indirectement par les deux familles ci-dessus, et dont les implémentations restent simples (pas d'algorithme complexe à isoler).

# Réalisation

## Structure du projet

Le projet est organisé sous forme de monorepo géré par NPM Workspaces. Cela permet de centraliser toutes les dépendances et d'orchestrer les scripts depuis la racine.

La racine du dépôt contient :

-	frontend/ : application Vue.js 3 (Vite, composables, vues, services, router).

-	backend/ : API REST Express.js (routes, controllers, services, models, middleware, uploads).

-	database/ : schéma SQL et scripts d'initialisation.

-	docker/ : Dockerfiles et docker-compose.yml.

-	tests/e2e/ : suite Playwright.

-	tests/api/ : collection Postman et script Newman.

-	backup/ : scripts mariadb-dump et baseline SQL versionné.

-	docs/ : documentation technique et journal de bord.

Le backend suit le pattern Routes → Controller → Service → Model. La route définit l'URL et le verbe HTTP. Le controller valide les entrées HTTP, appelle le service et construit la réponse. Le service applique la logique métier (règles du CdC) et lève des erreurs nommées (NOT_FOUND, HAS_LINKED_INTERNSHIPS, HAS_LINKED_ACTIVITIES, MISSING_FIELDS, etc.). Le modèle exécute les requêtes SQL paramétrées sur MariaDB.

## Linter et code formatter

Biome est utilisé comme outil tout-en-un de linting et de formatage du code. Il remplace à la fois ESLint et Prettier avec une configuration unique et des performances supérieures.

La configuration est définie dans biome.json à la racine du projet. Les règles actives incluent notamment le tri automatique des imports (organizeImports: "on"), la détection des variables inutilisées et le formatage cohérent (indentation 2 espaces, guillemets simples).

La commande npm run check applique biome check --write . sur tout le projet. Elle est exécutée avant chaque commit important pour garantir la cohérence du style de code, conformément aux conventions de codage du CA TIC.

## Layout et design

L'interface utilisateur est développée avec Tailwind CSS. Le design visuel est calqué sur le fichier WorkXPAdmin.pen (Pencil), utilisé comme référence tout au long du développement.

Une feuille de tokens CSS (frontend/src/tokens.css) centralise les variables : palette de couleurs (bleu primaire blue-600, fond clair slate-50, surfaces blanches avec ombre), rayons de bordure, ombres et typographie. Les badges de statut utilisent des couleurs pastel : bg-amber-100 / text-amber-600 pour À venir, bg-green-100 / text-green-600 pour En cours, bg-blue-100 / text-blue-600 pour Terminé.

L'interface est responsive : sur mobile, la sidebar devient un drawer et la grille passe en 1 colonne ; sur desktop, la sidebar est fixe à gauche et la grille passe à 2, 3 ou 4 colonnes selon la largeur de l'écran. Le composable useMediaQuery centralise la détection du breakpoint mobile (max-width: 890px).

## Gestion des stagiaires

La gestion des stagiaires est le module central de l'application. Elle est implémentée via le composant frontend/src/views/InternshipDashboard.vue et les endpoints /api/internships.

Endpoints API :

-	GET /api/internships — liste tous les stages (pagination + recherche).

-	POST /api/internships — crée un nouveau stage.

-	GET /api/internships/:id — détails d'un stage.

-	PUT /api/internships/:id — modifie un stage.

-	DELETE /api/internships/:id — supprime un stage.

-	GET /api/internships/:id/activities — ateliers liés au stage.

-	POST /api/internships/:id/activities/:activityId — associe un atelier.

-	DELETE /api/internships/:id/activities/:activityId — dissocie un atelier.

-	GET /api/internships/:id/certificate — génère le certificat PDF.

Le statut (À venir / En cours / Terminé) est calculé en temps réel par le composable useInternshipStatus à partir des dates du stage comparées à la date du jour. Ce calcul ne nécessite aucun stockage en base de données ni appel API supplémentaire.

La validation backend impose que prénom, nom et email soient obligatoires, que les dates soient au format YYYY-MM-DD et que la date de fin soit postérieure ou égale à la date de début. Ces règles sont également appliquées côté frontend pour fournir un feedback immédiat à l'utilisateur.

## Gestion des ateliers

Les ateliers sont gérés via frontend/src/views/ActivityList.vue et les endpoints /api/activities.

Endpoints API :

-	GET /api/activities — liste les IDs des ateliers visibles (rétrocompatibilité, peu utilisé en production).

-	GET /api/activities/details — liste enrichie de tous les ateliers visibles (titre, description, catégories, internshipCount) en un seul appel. Utilisé par la page principale du catalogue à la place du pattern N+1.

-	GET /api/activities/:id — détails d'un atelier (avec catégories et internshipCount).

-	POST /api/activities — crée un atelier.

-	PATCH /api/activities/:id — modifie partiellement un atelier.

-	DELETE /api/activities/:id — soft delete (visible = 0).

-	POST /api/activities/:id/document — upload d'un document.

-	GET /api/activities/:id/document — téléchargement du document.

-	DELETE /api/activities/:id/document — suppression du document.

Note importante sur l'ordre des routes : /details doit être déclaré avant /:id dans le routeur Express, sinon le router matche /details comme :id = "details" et appelle le mauvais handler.

Côté backend, Activity.getById et Activity.getAllDetails utilisent une seule requête SQL chacun (LEFT JOIN sur activity_category + category, GROUP_CONCAT pour bundler les ids et noms de catégories, sous-requête corrélée pour le compteur d'internships). Un helper privé mapRow(row) réutilisé par les deux méthodes garantit que la liste et le détail produisent exactement le même objet JavaScript. Cette consolidation divise par 3 le nombre de requêtes SQL par activité chargée.

Côté frontend, le composable useActivityList charge le catalogue en un seul appel HTTP (await getActivityDetails()) au lieu de l'ancien pattern 1 + N (un GET /api/activities puis 13 GET /api/activities/:id en parallèle). Pour 13 ateliers seedés, cela réduit la charge de 14 à 1 round-trip.

Chaque atelier est affiché sous forme d'une carte cliquable. La carte compacte montre l'icône, le titre, les badges de catégories non-supprimables et la description tronquée. La carte dépliée ajoute deux blocs : la zone Documentation (upload drag & drop ou affichage du fichier existant avec boutons Voir/Télécharger/Supprimer/Remplacer) et la zone Catégories (badges supprimables au hover + popover « Ajouter une catégorie »). Les icônes utilisées dans le bloc documentation sont des icônes Lucide (FileText, Eye, Download, Trash2, RefreshCw, Paperclip) avec aria-labels pour l'accessibilité — pas d'emojis Unicode dans le markup.

La suppression d'un atelier est bloquée s'il est lié à au moins un stage. La règle est appliquée à deux niveaux : le service backend lève HAS_LINKED_INTERNSHIPS (HTTP 409) si internshipCount > 0, et le frontend désactive le bouton avec un aria-label informatif. La suppression effective est implémentée comme un soft delete pour préserver l'intégrité des données historiques.

Activity.create et Activity.update sont enveloppés dans une transaction SQL (beginTransaction / commit / rollback) car ils écrivent sur deux tables (activity et activity_category). Sans transaction, une erreur dans la boucle d'INSERT activity_category laissait précédemment soit un atelier orphelin sans catégories, soit un atelier privé de toutes ses catégories après une mise à jour interrompue.

## Gestion des catégories

Les catégories sont gérées via frontend/src/views/CategoryList.vue et les endpoints /api/categories.

Endpoints API :

-	GET /api/categories — liste avec activityCount.

-	POST /api/categories — crée une catégorie.

-	PUT /api/categories/:id — modifie une catégorie.

-	DELETE /api/categories/:id — supprime une catégorie (bloqué si activityCount > 0).

L'interface présente une grille de cartes responsive avec icône Tag, nom, description optionnelle et compteur d'ateliers liés au format « 1 atelier » / « 2 ateliers » / « 0 atelier ».

La contrainte de suppression est appliquée en deux étapes : le service deleteCategory récupère d'abord la catégorie via getById (qui inclut activityCount), puis lève HAS_LINKED_ACTIVITIES si activityCount > 0 sans appeler la base. Le controller intercepte cette erreur et retourne HTTP 409. Côté frontend, une modal « Suppression impossible » (AppDialog) s'affiche avec le nom de la catégorie concernée.

## Génération du certificat

La génération du certificat de stage en PDF est implémentée via carbone.js avec un template DOCX personnalisable.

Flux complet :

-	L'administrateur uploade un template DOCX via la page Paramètres (POST /api/certificate/template).

-	Le template est stocké dans /app/uploads/certificate/template.docx.

-	Sur la carte d'un stage, le bouton « Aperçu du certificat » navigue vers /certificate/:id.

-	Le backend récupère les données du stage et les ateliers associés.

-	carbone.js injecte les données dans le template via les balises {d.prenom}, {d.nom}, {d.email}, {d.date_debut}, {d.date_fin}, {d.date_emission}, {d.ateliers[i].titre} / {d.ateliers[i+1].titre} pour la boucle.

-	LibreOffice (installé dans le conteneur backend Alpine) convertit le DOCX en PDF.

-	Le PDF est renvoyé au frontend comme flux binaire et affiché dans un <iframe>.

La fonction generateCertificate est une async function pure utilisant promisify(carbone.render) du module node:util. Ce choix évite l'anti-pattern new Promise(async (resolve, reject) => { await ... }), qui provoque des rejections non gérées si un await interne lève une exception.

LibreOffice est installé dans l'image backend via apk add libreoffice + fonts. Important : la variable d'environnement PATH du Dockerfile doit inclure /usr/lib/libreoffice/program car carbone.js appelle directement soffice.bin (et non soffice). Sans cette extension du PATH, l'erreur est cryptique (« Cannot find LibreOffice »).

## Validation des données

Le backend est la source de vérité pour la validation. Chaque service expose un helper validateFields(data, { partial }) mutualisé entre les opérations create et update. Les règles principales sont :

-	Stagiaires : prénom et nom (1–50 caractères), email (regex format valide, ≤ 254 caractères), dates au format YYYY-MM-DD, end_date ≥ start_date.

-	Ateliers : titre obligatoire (3–255 caractères), description et catégories optionnelles.

-	Catégories : nom obligatoire (1–100 caractères), description optionnelle.

-	Documents d'ateliers : type MIME parmi PDF, DOCX, ODT, PPTX, TXT, XLSX, ODS ; taille ≤ 10 Mo.

Le frontend Vue.js valide en miroir de ces règles pour fournir un feedback immédiat à l'utilisateur (messages d'erreur sous chaque champ). Aucun frontend ne doit pouvoir contourner les validations backend.

## Base de données

L'accès à MariaDB est géré via le driver officiel mariadb (Node.js) avec un pool de cinq connexions configuré dans backend/config/db.js.

Pattern d'accès : chaque méthode des modèles est enveloppée dans le helper withConnection(fn) exporté par db.js. Ce helper acquiert une connexion auprès du pool, exécute le callback puis libère la connexion dans un bloc finally — y compris en cas d'erreur. Le boilerplate let conn / try / finally / if (conn) conn.end() n'apparaît qu'une seule fois dans le projet, dans le helper. Toutes les méthodes des quatre modèles (Person, Internship, Activity, Category) suivent le même schéma :

return withConnection(async (conn) => { const rows = await conn.query('SELECT * FROM activity WHERE id = ?', [id]); return rows[0] ?? null; });

Pour les opérations qui touchent plusieurs tables (Activity.create et Activity.update qui écrivent sur activity puis sur activity_category), le callback ouvre une transaction explicite avec await conn.beginTransaction() puis commit ou rollback selon l'issue. Cela garantit l'atomicité : un atelier ne peut pas exister en base sans ses associations de catégories.

Activity.getById et Activity.getAllDetails sont les deux seules méthodes complexes : elles agrègent des données de trois tables (activity, activity_category, category, internship_activity) en une seule requête grâce à un LEFT JOIN suivi de GROUP_CONCAT(DISTINCT c.id ORDER BY c.id) pour les IDs de catégories et GROUP_CONCAT(DISTINCT c.name ORDER BY c.id SEPARATOR '||') pour les noms (le séparateur || évite les conflits avec les virgules dans les noms). Le compteur d'internships est obtenu via une sous-requête corrélée (SELECT COUNT(*) FROM internship_activity ia WHERE ia.activity_id = a.id). Le mapping JavaScript reconstruit ensuite le tableau categories: [{id, name}] à partir des deux GROUP_CONCAT.

La suppression des ateliers est un soft delete (UPDATE activity SET visible = 0). Les ateliers soft-deleted n'apparaissent pas dans le catalogue (WHERE visible = 1) mais leurs associations dans internship_activity sont préservées pour maintenir l'intégrité des données historiques.

## Traitement des erreurs

Le traitement des erreurs suit une architecture en couches cohérente sur l'ensemble du backend.

Codes HTTP utilisés :

-	200 OK — GET / PATCH / PUT réussi

-	201 Created — POST réussi (ressource créée)

-	204 No Content — DELETE réussi

-	400 Bad Request — Fichier invalide (type, taille)

-	404 Not Found — Ressource non trouvée

-	409 Conflict — Suppression bloquée (HAS_LINKED_INTERNSHIPS, HAS_LINKED_ACTIVITIES)

-	422 Unprocessable Entity — Données invalides (MISSING_FIELDS, etc.)

-	503 Service Unavailable — LibreOffice non disponible (NO_LIBREOFFICE)

-	500 Internal Server Error — Erreur serveur inattendue

Les services lèvent des erreurs avec des codes sémantiques (throw new Error('NOT_FOUND')). Les controllers les interceptent via une table VALIDATION_ERRORS et un helper replyValidationError(err, res) qui mappe chaque code vers le couple [status, message]. Cela découple la logique métier du protocole HTTP et permet de modifier les codes HTTP sans toucher aux services.

Côté frontend, les erreurs API sont interceptées par les services Axios et affichées via des modales (AppDialog) ou des messages inline dans les formulaires. Aucune stack trace n'est exposée à l'utilisateur ; toutes les stack traces sont loggées côté backend par winston dans logs/error.log.

Validation des variables d'environnement au démarrage. backend/server.js vérifie la présence de DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD et DB_NAME juste après dotenv.config(). Si une de ces variables manque ou est vide, le serveur log une erreur explicite pointant vers .env.example et termine avec process.exit(1) — évite qu'il démarre puis échoue cryptiquement à la première requête DB.

Sécurité des opérations filesystem. Les appels à fs.unlinkSync dans activityService (suppression du document associé à un atelier, remplacement d'un document existant) sont enveloppés dans un try / catch qui loggue via logger.warn sans propager l'erreur. La cohérence en base prime sur le nettoyage filesystem : si la suppression du fichier physique échoue (permissions, fichier déjà disparu), l'UPDATE activity SET document_url = NULL s'exécute quand même, évitant ainsi qu'une référence orpheline reste en base.

# Tests de fonctionnement

Le tableau ci-dessous constitue le protocole de test des fonctionnalités principales de l'application. Préconditions communes : application lancée via Docker Compose, base de données restaurée via npm run db:restore.

| N° | Scénario | Résultat attendu | Résultat | Visa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Créer un stagiaire valide | Carte affichée dans la liste, statut correct | À compléter |  |
| T02 | Créer un stagiaire avec date de fin < début | Erreur de validation, aucune création | À compléter |  |
| T03 | Modifier un stagiaire existant | Les nouvelles données sont affichées | À compléter |  |
| T04 | Supprimer un stagiaire | Carte disparaît de la liste | À compléter |  |
| T05 | Badge À venir | Badge amber visible sur stage futur | À compléter |  |
| T06 | Badge Terminé | Badge bleu visible sur stage passé | À compléter |  |
| T07 | Créer un atelier avec catégories | Carte affiche les badges de catégories | À compléter |  |
| T08 | Supprimer un atelier lié à un stage | Modal Suppression impossible | À compléter |  |
| T09 | Supprimer un atelier non associé | Atelier disparu du catalogue | À compléter |  |
| T10 | Upload document sur un atelier | Document affiché dans la zone Documentation | À compléter |  |
| T11 | Upload fichier > 10 Mo | Erreur HTTP 400, fichier rejeté | À compléter |  |
| T12 | Créer une catégorie | Catégorie apparaît dans la grille | À compléter |  |
| T13 | Supprimer catégorie liée à atelier | Modal Suppression impossible | À compléter |  |
| T14 | Associer un atelier à un stage | Atelier listé sur la carte du stage | À compléter |  |
| T15 | Générer le certificat PDF | PDF affiché dans iframe avec données correctes | À compléter |  |
| T16 | Générer le certificat sans template | Message d'erreur explicite | À compléter |  |

Le protocole est rempli par le candidat lors de l'auto-vérification, puis signé par le chef de projet (Joël Dacomo) lors de la passation officielle.

# Problèmes rencontrés

Cette section documente les obstacles techniques rencontrés durant le développement et les solutions apportées.

#### Réactivité Vue 3 sur les Set

Contexte : la mutation directe d'un ref<Set> via .add() ou .delete() ne déclenche pas de re-render Vue, parce que Vue ne détecte pas les mutations internes des objets natifs comme Set ou Map.

Solution : remplacer systématiquement la référence au lieu de la muter (par exemple tempIds.value = new Set([...tempIds.value, newId])). Ce pattern est documenté dans la checklist du projet pour éviter de retomber sur le même problème dans les futurs composants.

#### Anti-pattern new Promise(async (resolve, reject))

Contexte : la fonction generateCertificate utilisait initialement la construction new Promise(async (resolve, reject) => { await ... }). Si un await interne lève une exception, celle-ci n'est pas transmise au reject externe — elle devient une rejection non gérée et le controller ne reçoit jamais l'erreur.

Solution : réécriture en async function pure avec promisify(carbone.render) du module node:util, qui retourne directement une Promise compatible avec await. La fonction est ensuite identique à toutes les autres fonctions de service du projet.

#### Volume Docker named masquant le bind mount

Contexte : un volume Docker nommé uploads_data était initialement monté sur /app/backend/uploads en plus du bind mount du dossier backend/uploads. Le named volume écrasait le bind mount et le template DOCX livré dans le repo (backend/uploads/certificate/template.docx) n'apparaissait pas dans le conteneur. Résultat : erreur 400 sur la génération du certificat avec un message NO_TEMPLATE.

Solution : suppression du named volume uploads_data dans docker-compose.yml. Seul le bind mount reste en place, garantissant que le template livré dans le repo est immédiatement visible dans le conteneur au démarrage.

#### Carbone v3 + LibreOffice sur Alpine

Contexte : carbone.js sur Linux appelle directement soffice.bin (et non soffice). Or, sur Alpine, ce binaire est dans /usr/lib/libreoffice/program/ qui n'est pas dans le PATH par défaut. Sans extension du PATH, which.sync('soffice.bin') échoue et carbone.js retourne une erreur cryptique « Cannot find LibreOffice » → HTTP 500 sur la génération PDF.

Solution : ajout de la ligne ENV PATH="/usr/lib/libreoffice/program:${PATH}" dans docker/Dockerfile.backend. Pour donner un message d'erreur plus clair à l'utilisateur en cas d'absence de LibreOffice, le service certificateService implémente un check isLibreOfficeAvailable() (via execSync('which soffice')) qui lève NO_LIBREOFFICE → HTTP 503 dans le controller.

#### Sélecteurs Playwright fragiles

Contexte : certains tests E2E utilisaient initialement des sélecteurs CSS comme .grid > div pour cibler les cartes. Ces sélecteurs se cassaient à chaque ajustement de mise en page (notamment lors du passage de CSS Grid à MasonryGrid pour les ateliers).

Solution : remplacement systématique par des attributs data-testid sur les composants critiques (par exemple data-testid="activity-card" sur le wrapper de la carte d'atelier). Les tests sont ainsi indépendants de la structure DOM.

#### Parsing des dates ISO datetime de MariaDB

Contexte : MariaDB retourne les dates sous forme ISO datetime complet (2026-05-04T00:00:00.000Z). new Date("2026-05-04T00:00:00.000Z") est interprété en UTC ; en zone UTC+2, cela devient 2 heures du matin la veille en heure locale, ce qui fausse le calcul de statut À venir / En cours / Terminé sur les jours frontières.

Solution : helper parseLocalDate(str) qui fait String(str).slice(0,10).split('-').map(Number) puis new Date(y, m-1, d). Ce parsing local évite toute interprétation UTC. Le composable useInternshipStatus utilise cette fonction systématiquement.

# Amélioration et évolution

Plusieurs pistes d'amélioration ont été identifiées mais sortent du périmètre du TPI.

#### Sécurité et accès

L'application est actuellement sans authentification (accès libre en réseau interne HEIA-FR). L'intégration de la CA TIC Authentication Gateway (Microsoft MFA), déjà utilisée par d'autres projets CA TIC, constituerait la prochaine étape logique. Une fois ce point en place, l'application pourrait être exposée hors du réseau interne sans risque pour les données des stagiaires.

#### Performance et expérience utilisateur

Les optimisations majeures côté backend ont déjà été appliquées dans le périmètre du TPI : Activity.getById ramené à une seule requête SQL (LEFT JOIN + GROUP_CONCAT + sous-requête corrélée), nouvel endpoint GET /api/activities/details éliminant le pattern N+1 sur la page principale du catalogue, transactions SQL pour les opérations multi-statements de Activity.create et Activity.update. Les pistes restantes : migrer également les composables de la page Stagiaires (useActivities consommé par DashboardDesktop et DashboardMobile) vers le nouvel endpoint /details ; déplacer les filtres aujourd'hui calculés côté client (par statut, par catégorie) côté serveur si le volume de données augmente significativement.

#### Évolutions fonctionnelles

Le cahier des charges mentionne explicitement les évolutions futures suivantes : intégration de la gestion des inscriptions via FriStages (le modèle de données séparant person et internship a été conçu pour s'y prêter) ; planification des stages directement dans l'application (assistant pour proposer un calendrier optimisé, gestion des places limitées, conflits horaires) ; export des données pour la gestion des certifications (CSV ou Excel des stages d'une année académique).

#### Évolutions techniques

Internationalisation : l'interface est actuellement en français uniquement, une bascule i18n permettrait d'élargir l'usage. Pipeline CI/CD : un pipeline GitLab CI exécutant automatiquement npm run check + npm run test:api + npm run test:e2e à chaque push libérerait le candidat de l'exécution manuelle. Monitoring : un endpoint /api/metrics au format Prometheus permettrait de suivre l'adoption de l'outil.

# Conclusion

Le projet a permis de répondre à l'ensemble des cinq exigences fonctionnelles définies dans le cahier des charges. La gestion des stagiaires, la gestion des ateliers (avec document annexe et catégories multiples), la gestion des catégories, l'association ateliers ↔ stages depuis la fiche d'un stagiaire et la génération du certificat PDF sont toutes implémentées et validées par les tests automatisés.

L'architecture trois tiers retenue s'est avérée adaptée aux technologies imposées (Vue.js, Express.js, MariaDB) et a facilité le développement module par module. Le pattern Routes → Controller → Service → Model côté backend a permis d'isoler clairement la logique métier des préoccupations HTTP. Côté frontend, la décomposition en composables a permis de réduire la taille de chaque vue et de partager la logique entre les variantes desktop et mobile sans duplication.

Trois mécanismes garantissent la qualité du livrable : Biome appliqué automatiquement avant chaque commit important, suite Playwright + Newman exécutables en une commande, baseline.sql versionné dans Git pour permettre à toute personne de reproduire à l'identique l'état présenté lors de la passation.

Les principaux apprentissages personnels de ce TPI sont l'importance d'un cahier des charges clarifié avant de coder, la valeur d'une suite de tests automatisés exécutable en une commande, la rigueur des conventions de codage automatisées (Biome) qui libère l'attention pour les questions architecturales, et la compréhension fine du système de réactivité Vue 3 sur les types comme Set. Si je devais refaire le projet, je commencerais par mettre en place les data-testid Playwright avant tout module fonctionnel — j'ai parfois dû réajuster des sélecteurs après avoir remanié la mise en page.

# Remerciements

Je tiens à remercier mon chef de projet Joël Dacomo (HEIA-FR, CA TIC) pour son encadrement, ses retours réguliers et sa disponibilité tout au long du TPI. Mes remerciements vont également à l'ensemble de l'équipe CA TIC pour la mise à disposition du matériel, des accès et du cahier des charges, ainsi qu'aux experts qui prendront le temps d'évaluer ce travail.

# Déclaration de non-plagiat

Je soussigné, Luka Pellegrinelli, déclare que le présent rapport de travail pratique individuel est le résultat de mon propre travail. Les sources et outils utilisés (notamment l'IA Claude Code en tant qu'outil d'assistance) sont clairement référencés dans ce document. Aucune partie du contenu livrable n'a été produite sans relecture, compréhension et adaptation par le candidat.

Date et lieu : ____________________, le ____ / ____ / 2026

Signature : ____________________

# Sources et références

Documentation officielle des technologies utilisées :

-	Vue.js 3 — https://vuejs.org/guide/

-	Vite — https://vitejs.dev/guide/

-	Express.js — https://expressjs.com/

-	MariaDB Reference Manual — https://mariadb.com/kb/en/documentation/

-	Docker / Docker Compose — https://docs.docker.com/

-	carbone.js — https://carbone.io/documentation.html

-	multer — https://github.com/expressjs/multer

-	Tailwind CSS — https://tailwindcss.com/docs

-	Biome — https://biomejs.dev/

-	Playwright — https://playwright.dev/docs/intro

-	Postman / Newman — https://learning.postman.com/docs/

Conventions et ressources internes :

-	Conventions de codage et de VCS du CA TIC — https://api-ti.pages.forge.hefr.ch

-	Politique de sauvegarde HES-SO//Fribourg — https://sinfo.hefr.ch/fr/catalogue-de-services/securite-et-protection-des-donnees/sauvegarde-des-donnees/

-	Manuel ICT — partie B : Documentation / rapport du TPI (édition 2024)

# Glossaire

Le tableau ci-dessous contient les explications des termes techniques et abréviations utilisés dans ce rapport, triés par ordre alphabétique.

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| API REST | Interface de programmation suivant le style architectural REST, basée sur le protocole HTTP. |
| Biome | Outil tout-en-un de linting et de formatage JavaScript/TypeScript, remplaçant ESLint + Prettier. |
| BLOB | Binary Large Object — données binaires stockées directement en base de données. |
| Carbone.js | Bibliothèque Node.js de templating de documents (DOCX, ODT) avec injection de données. |
| CA TIC | Centre d'Apprentissage TIC de la HEIA-FR. |
| CFC | Certificat Fédéral de Capacité — diplôme suisse d'apprentissage professionnel. |
| CRUD | Create, Read, Update, Delete — les quatre opérations de base sur les données. |
| Docker | Plateforme de conteneurisation isolant l'exécution des applications. |
| E2E | End-to-End — tests simulant les actions d'un utilisateur réel dans un vrai navigateur. |
| FK | Foreign Key — contrainte d'intégrité référentielle entre tables SQL. |
| HMR | Hot Module Replacement — rechargement à chaud du code sans rafraîchir la page. |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol — protocole de communication client-serveur du web. |
| LibreOffice | Suite bureautique libre utilisée pour convertir des fichiers DOCX en PDF. |
| MCD | Modèle Conceptuel de Données — représentation graphique des entités et relations. |
| MFA | Multi-Factor Authentication — authentification multi-facteurs. |
| Monorepo | Dépôt Git unique contenant plusieurs packages. |
| multer | Middleware Express.js de gestion des uploads multipart/form-data. |
| Newman | Exécuteur en ligne de commande pour les collections Postman. |
| NPM Workspaces | Fonctionnalité npm permettant de gérer plusieurs packages dans un même dépôt. |
| Playwright | Framework de tests de bout en bout simulant des actions navigateur. |
| Postman | Outil graphique de test et de documentation d'APIs REST. |
| REST | Representational State Transfer — style architectural pour les APIs web. |
| Soft delete | Suppression logique : marquage d'un enregistrement comme supprimé sans le retirer. |
| SPA | Single Page Application — application web chargée dynamiquement sans rechargement. |
| SQL | Structured Query Language — langage de requête pour les bases de données. |
| TPI | Travail Pratique Individuel — examen pratique de fin d'apprentissage CFC. |
| VCS | Version Control System — système de gestion de versions du code (ici : Git). |
| Vue.js | Framework JavaScript progressif pour la construction d'interfaces utilisateur. |
| XSS | Cross-Site Scripting — attaque par injection de code côté client. |

# Annexes

Les éléments suivants accompagnent ce rapport :

-	Journal de bord complet (document séparé, jour par jour).

-	Diagramme de Gantt (Excel) avec planification de référence et planification courante superposées.

-	Captures d'écran des mockups Pencil pour les cinq pages principales.

-	Diagrammes UML : cas d'utilisation, séquences (création stagiaire, upload document, génération certificat), modèle relationnel de la base de données.

-	Collection Postman exportée (JSON, joint au dépôt Git).

-	Captures d'écran de l'application réelle pour les cinq pages principales.

-	Listings des composants clés : services backend, composables Vue critiques.

# Table des illustrations

La table des illustrations sera générée automatiquement dans Word (Références → Insérer une table des illustrations) à partir des légendes Figure N : titre placées sous chaque figure dans le rapport.

Liste prévisionnelle des figures :

-	Figure 1 — Planification du 7 mai au 15 mai (§2.4)

-	Figure 2 — Planification du 16 mai au 23 mai (§2.4)

-	Figure 3 — Principe de fonctionnement (§4.2)

-	Figure 4 — Diagramme de cas d'utilisation (§4.4.1)

-	Figure 5 — Ébauche : liste des stages (§4.6)

-	Figure 6 — Ébauche : liste des ateliers (carte compacte) (§4.6)

-	Figure 7 — Ébauche : liste des ateliers (carte dépliée) (§4.6)

-	Figure 8 — Ébauche : liste des catégories (§4.6)

-	Figure 9 — Ébauche : page paramètres (§4.6)

-	Figure 10 — Schéma d'architecture 3-tiers (§5.1)

-	Figure 11 — Diagramme de séquence : création d'un stagiaire (§5.2)

-	Figure 12 — Diagramme de séquence : upload d'un document (§5.2)

-	Figure 13 — Diagramme de séquence : génération du certificat PDF (§5.2)

-	Figure 14 — Modèle relationnel de la base de données (§5.3)

Haupttitel

Haupttitel